ГРАД ЛОЗНИЦА ГРАДСКА УПРАВА Број јавне набавке 8/2015. Деловодни број:404-11-371/2015- III-1 Датум: 06.03. 2015.год.

На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда  од 06.03.2015. године,на предлог Комисије за јавне набавке Наручилац је дана 06.03.2015.године  донео:

О Д Л У К А

о додели уговора

Изградња  центра за рекреативну  наставу у Тршићу – додатни радови

Број:9/2015.

У јавној набавци  радова – Изградња  центра за рекреативну  наставу у Тршићу – Додатни радови   Број:8/2015., бира се као најповољнија понуда  понуђача   '' МБМ РАД'' д.о.о. Лозниоца  МБ: 17619217, ПИБ: 103637007 , ул. Жиће Марковића бб  чија је понуда бр. 4520/15. од  05.03.2015.године, оцењена као  прихватљива, одговарајућа и наjповољнија у поступку јавне набавке, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци  добара.

Образложење

На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 404-11-371/2015-III-1 од 27.02.2015.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци  радова - Изградња  центра за рекреативну  наставу у Тршићу – Додатни радови  Број:8/2015,  у  преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда, на основу члана 36. Став 1 тачка 5.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12).

А.

- Назив наручиоца: Град Лозница градска управа

- Адреса наручиоца: место: Лозница ул. Карађорђева број 2.

- Редни број јавне набавке: 8 /2015.

Предмет  ЈН је набавка  Изградња  центра за рекреативну  наставу у Тршићу – Додатни радови

- Број:ЈН8/2015.

- Врста поступка ЈН: Јавна набавка у преговарачком   поступку без објављивања позива у складу са позитвним мишљењем Управе за јавне набавке број: 404-02-411/15 од 24.02.2015. године .

- Подаци о ЈН из плана набавки: Средства  се налазе у плану набавки за 2015. Годину под редним бројем 1.3.3./2015.

7.	Процењена вредност ЈН је:666.666,00 динара (без ПДВ-а).

8.	Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.

ОРН: Назив и ознака из општег речника  набавке:

45000000 Грађевински радови;

45210000 Радови на високоградњи;

45212110 Радови на изградњи центара за рекреацију;

45214500 Радови на изградњи зграда за додатно образовање

Датум закључивања првобитног  уговора: 20.10.2014. године од стране Наручиоца

Број: 7943/2014- III-1

Период важења уговора : до реализације предметних радова.

9.   Разлози за примену Преговарачког поступка без објављивања  позива :

Разлог за примену преговарачког поступка без објављивања позива за досављање понуда:

На основу извештаја надзорног органа  ИМЕНОВАНОГ Решењем: број :8430/2014-3-1 од 24.10.2014.   констатовано да је неопходно извести додатне радове  како би се објекат ставио у функцију.

Сходно члану 36.  Став 1. Тачка 5. По којем наручилац  у случају додатних радова који нису обухваћени првобитним пројектом  а који су због непредвидљивих околности постали неопходни  за извршење уговора  о јавној набавци , под условом да се уговор закључи  са првобитним добављачем , да укупна вредност  ( непредвиђених радова )  није већа  од 15% од укупне  вредности првобитно закљученог  уговора  у отвореном  поступку. Првобитни уговор је закључен са понуђачем ''МБМ РАД'' д.о.о. из Лознице. Вредност првобитно уговорених радова износи 47.335.946,20 без пдв-а.

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

1.	У складу са чл. 31. 36,  став 1. Тачка 5. , 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама, Обавештење   о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за достављање понуда и Конкурсна документација   је објављена  дана 27.2.2015. године, и Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца: www.loznica.rs .

Рок за достављање понуда утврђен је Конкурсном документацијом  за достављање понуда  на 05.03.2015.  до 12,00 часова.

2.	Приспеле понуде понуђача:

Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу

наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као:

Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи: Није их било

Табела 1

| Ред. Број | Назив, седиште и облик организовања понуђача | Деловодни број под којим је понуда уписана | Датум подношења понуде | Време |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:

Табела 2

| Ред. Број | Назив, седиште и облик организовања понуђача | Деловодни број под којим је понуда уписана | Датум подношења понуде | Време |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | '' МБМРАД '' д.о.о. Лозница Жиће Марковића бб 15300 Лозница | 4520 | 05.03.2015. | 11:55 |

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 05.03.2015. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је и	стог дана у 12,45 часова.

Отварању понуда  и поступку преговарања је   присуствововао  овлашћени представнник понуђача.

3.	Преглед и оцена понуда:

После отварања понуда Комисија је дана 05.03. 2015. године, извршила детаљан преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће:

3.а. неприхватљиве понуде: Нема

3.б.  прихватљиве понуде су:

- понуда бр. 4520/2014  понуђача  '' МБМ РАД '' д.о.о.  Лозница

- ПОНУЂЕНА ЦЕНА 563.508,08  без пдв-а

- У поступку преговарања понуђач је понудио нову цену и то: 535.000,00 без пдв-а

- Рок важења понуде  30 дана

- Рок за завршетак радова : 7 календарких дана

- Плаћање :7 дана  од дана испостављања привремене или окончане ситуације.

Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама, Конкурсне документације укључујући и техничке спецификације  које чине саставни део конкурсне документације.

4.	Мишљење комисије о јавној набавци:

У складу са чл.105 став 1. тачка 9. и 10. Закона о јавним набавкама, комисија даје

следеће мишљење са предлогом мера.

| 1. | О разлозима достављања само 1 (једне) понуде |
| --- | --- |
| Недостатак адекватних и одговарајућих понуђача који могу да реализују ову врсту радова. |
| Напомена: Коментар комисије по овом основу неопходан је само уколико је у поступку јавне набавке достављена само 1(једна) исправна и прихватљива понуда. |

5.	Рангирање  прихватљивих понуда:

На основу свеобухватне  стручне оцене понуде Комисија констатује  да је на адресу наручиоца пристигла само једна понуда те из тог разлога није могуће формирати ранг листу понуђача.

| Ред. Бр. | ПОНУЂАЧ | ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а | ПОНУЂЕНА ЦЕНА Са ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ''МБМРАД'' д.о.о. Лозница ул. Жиће Марковића | 535.000,00 | 642.000,00 |

6.	Предлог комисије за јавну набавку:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12), а у складу са стручном оценом понуда  предлаже се наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци  Изградња  центра за рекреативну  наставу у Тршићу – Додатни радови  са понуђачем '' МБМ РАД'' д.о.о.  Лознице ул.Жиће Марковића бб  чија је понуда бр. 4520/15. од  05.03.2015 .године, оцењена као  прихватљива , одговарајућа и наjповољнија у поступку јавне набавке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове одлуке, Захтев за заштиту права  може да се поднесе  у року од 10 дана  од дана пријема исте. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних набавки , а предаје  Наручиоцу. Истовремено један примерак  захтева за заштиту  права  подносилац доставља Републичкој  комисији.