Град Лозница

Градска Управа

Број:404-20-790/2015-III-1/1

Датум: 30.12.2015. године

Л о з н и ц а

На основу члана 115. Закона о јавним  набавкама  (''Службени гласник'' Републике Србије бр.124-13,68/2015.) Начелник Градске управе  доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Број:404-20-790/2015-III-1/1

Назив и адреса наручиоца: Град Лозница Градска управа Лозница, Карађорђева број. 2 15300 Лозница.

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Предмет радова: Прибављање финансијских услуга – Дугорочни кредит

Број јавне набавке: 18/2015.

Назив и ознака из општег речника  набавке:

66110000,66113000

Предмет јавне набавке: Финансијске услуге

Процењена вредност јавне набавке: 20.000.000,00 динара.

Врста поступка: Отворени поступак

Првобитна вредност  уговора: 7.217.494,40 динара.

Вредност уговора се не мења.

Из кредита се финансирају радови се у улици Бакал Милосава који се изводе  по  Пројектно техничкој документацији  и по предмеру и предрачуну радова наведених у Конкурсној документацији. На локацији  Лозница у улици Бакал Милосава.

Вредност уговора се не мења.

Назив  понуђача: BANCA INTESA AD Beograd Trg Vuka aradzica br. Bb 15300 Loznica

Објективни разлози за измену  уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На  основу члана 5. Става 1. и 2. уговора број: 404-20-790/2015-III-1 од 26.06.2015. године. Продужава се  крајњи рок за одобравање  кредита и то уместо 31.12.2015. на 29.02.2015.

О б р а з л о ж е њ е

Дана  25.08.2015.  године , између градске управе града Лознице  у својству Наручиоца,  и групе понуђача коју чине ''КОМПРЕСОР ИНГ'' Д.О.О.,  ул. Милована Глишића бр.56, - носилац посла ,  и ''Bauwesen'' д.о.о. Лазаревац  ул. Карађорђева број 32/а -  члан групе у својству извођача, закључен је уговор  о извођењу радова на реконструкцији улице Бакал Милосава , заведен код Наручиоца  под бројем:  404-33-1275/2015-III-1 од 28.08.2015. гоине.

Предметни радови се финасирају из средстава добијених кредитном линијом из  Банке  ''ИНТЕСА''.

Дана  24.11.2015. године  Извођач радова  је упутио допис  којим  захтева продужетак рока за извођење радова сходно члану 6.Уговора о извођењу радова :  404-33-1275/2015-III-1 од 28.08.2015. гоине.

Разматрајући достављени захтев извођача радова, а због отежаних услова извођења радова , Наручилац  је дана  01.12.2015. дао сагласност на продужетак рока за извођење радова  до 15.01.2016. године. Уговорени рок за извођење радова се продужава због отежаних услова  за извођење радова и великог броја подземних инсталација,  такође је  дошло  до измене технологије   радова и динамике.

На  основу свега изнетог, а у складу са чаном 115. Став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник'' Републике Србије бр.124-13,68/2015.)   одлучено је да се приступи закључењу  Анекса III Уговора о  извођењу радова  број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. године.

У складу са горе наведеним морало се приоступити и продужетку рока за повлачење средстава кредита и у складу са тим приступити измени уговора о јавној набавци Финансијских услуга – Дуговорчни кредит, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама .

ГРАДСКА УПРАВА

Службеник за јавне набавке                                                              Начелник Градске управе

Слађана Томићевић, дипл.економиста                                       Милојка Смиљанић, дипл. правник

Достављено:

- Управи за јавне набавке

- Државној ревизорској институцији

- Начелнику

- Архиву