Град Лозница

Градска Управа

Број:  404-16-619/2015- III-1

Датум:25.06.2015. године

Л о з н и ц а

На основу члана 115. Закона о јавним  набавкама  (''Службени гласник'' Републике Србије бр.124-13) Начелник Градске управе  доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Град Лозница -Градска управа Лозница, Карађорђева број 2., 15300 Лозница.

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Опис  предмета јавне набавке: Реконструкција вртића ''Лане''

Назив и ознака из општег речника  набавке: 45000000 Грађевински радови

Предмет јавне набавке: Радови

Процењена вредност јавне набавке: 1.584.122,85 без ПДВ-а,   1.900.947,42   са пдв-ом.

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Природа и обим радова основна обележја радова и ознака из општег речника набавки:

Грађевинки радови (рушење и демонтажа, столарски радови, керамичарски, молерски и подополагачки радови).

Вредност уговора се увећава за износ од 94.956,00 динара са пдв-ом из разлога што предмером радова везаних за извођење радова на објекту вртића ''Лане'' у Лозници није дефинисана израда шпалетни око прозора, након демонтаже старих дрвених и монтаже нових ПВЦ прозора. Нови ПВЦ прозори су постављени на место старих и као такви су фиксирани пур пеном, која у неком периоду експлоатације губи на волумену и полако деградира.

Надзорни орган је обавестио инвеститора о ''превиду'' који је настао у току пројектовања.

Измена уговора  се односи на:

- члан 3. став 1.  Уговора о извођењу радова на вртићу ''Лане'' број 404-16-619/2015-III-1 од 15.04.2015. године, и гласи:

''Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Основног Уговора износи укупно 1.291.203,60 динара без пдв-а, односно 1.549.444,32 динара са пдв-ом'';

- члан 7:'' Наручилац се обавезује да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. основног Уговора. Примопредаја радова се врши комисијски у року од 7 дана од завршетка радова''.

Све остале одредбе уговора остају на снази.

На основу свега изнетог Градска управа града Лознице је донела одлуку да се измени Уговора о јавној набавци број: 14/2015 о извођењу радова -Реконструкција вртића ''Лане'', ЈНМВ број 404-16-619/2015-III-1 и на основу тога ће закључити Анекс уговора.

ГРАДСКА УПРАВА

Службеник за јавне набавке                                                              Начелник Градске управе

Слађана Томићевић, дипл.економиста                                       _____________________________

___________________________                                                 Милојка Смиљанић, дипл. правник

Достављено:

- Управи за јавне набавке

- Државној ревизорској институцији

- Начелнику

- Архиву