Град Лозница

Градска Управа

Број:404-32-1233/2015-III-1/1

Датум:30.11.2015. године

Л о з н и ц а

На основу члана 115. Закона о јавним  набавкама  (''Службени гласник'' Републике Србије бр.124-13,68/2015.) Начелник Градске управе  доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Број:404-32-1233/2015-III-1/1

Назив и адреса наручиоца: Град Лозница Градска управа Лозница, Карађорђева број. 2 15300 Лозница.

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Предмет радова: Изградња  центра за рекреативну  наставу у Тршићу – Наставак радова III Фаза

Број јавнe набавке:

Назив и ознака из општег речника  набавке: ОРН : Назив и ознака из општег речника  набавке:

45000000 Грађевински радови;

45210000 Радови на високоградњи;

45212110 Радови на изградњи центара за рекреацију;

45214500 Радови на изградњи зграда за додатно образовање

Предмет јавне набавке: Радови

Процењена вредност јавне набавке: 59.780.316,17 без пдв-а

Врста поступка: Отворени поступак

Природа и обим радова:

Предметни радови се изводе по  Пројектно техничкој документацији  и по предмеру и предрачуну радова наведених у Конкурсној документацији. На локацији  у Тршићу.

Вредност уговора се не мења.

Назив  понуђача: Предузеће '' МБМ РАД'' ДОО ЛОЗНИЦА, са седиштем у Лозница, улица  Жићe Марковића бб, ПИБ : 10363707, матични број:17619217

Објективни разлози за измену  уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази односв за измену: На основу  члана 6. Основног уговора број: 404-32-1233/2015-III-1 од 23.07.2015. године врши се продужетак рока за извођење радова.

О б р а з л о ж е њ е

Извођач радова  је дана 16.11.2015. поднео захтев за продужетак рока за извођење радова   са образложењем.  Разматрајући Захтев Наручилац Градска управа Лозница је утврдила да  је захтев основан и продужила рок за извођење радова  до 30.12.2015. године.

На  основу свега изнетог, а у складу са чаном 115. Став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник'' Републике Србије бр.124-13,68/2015.)   одлучено је да се приступи закључењу одговарајућег Анекса I Уговора о  извођењу радова  број: 404-32-1233/2015-III-1 од 23.07.2015. године.

ГРАДСКА УПРАВА

Службеник за јавне набавке                                                              Начелник Градске управе

Слађана Томићевић, дипл.економиста                                       _____________________________

___________________________                                                 Милојка Смиљанић, дипл. правник

Достављено:

- Управи за јавне набавке

- Државној ревизорској институцији

- Начелнику

- Архив