Град Лозница

Градска Управа

Број:404-33-1275/2015-III-1/4

Датум: 18.01.2016. године

Л о з н и ц а

На основу члана 115. Закона о јавним  набавкама  (''Службени гласник'' Републике Србије бр.124-13,68/2015.) Начелник Градске управе  доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Број:404-33-1275/2015-III-1/4

Назив и адреса наручиоца: Град Лозница Градска управа Лозница, Карађорђева број. 2 15300 Лозница.

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Предмет радова: Извођење радова на реконструкцији улице Бакал Милосава  у Лозници

Број јавне набавке: 29/2015.

Назив и ознака из општег речника  набавке:

45233120 Радови на изградњи путева

45233141 Радови на одржавању путева

45233142 Радови на поправљању  путева

Предмет јавне набавке: Радови

Процењена вредност јавне набавке: 68.333.333,34 без пдв-а

Врста поступка: Отворени поступак

Првобитна вредност  уговора: 54.039.959,85 динара без пдв-а.

Нова вредност уговора: 55.941.308,63

Природа и обим радова :

Предметни радови се изводе по  Пројектно техничкој документацији  и по предмеру и предрачуну радова наведених у Конкурсној документацији. На локацији  Лозница у улици Бакал Милосава.

Назив  понуђача: ''КОМПРЕСОР ИНГ'' Д.О.О.,  ул. Милована Глишића бр.56, - носилац посла ,  и ''Bauwesen'' д.о.о. Лазаревац  ул. Карађорђева број 32/а.

Објективни разлози за измену  уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На  основу члана 21. уговора број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. године.  врши се обрачун вишка и мака изведених радова.

О б р а з л о ж е њ е

Дана  25.08.2015.  године , између градске управе града Лознице  у својству Наручиоца,  и групе понуђача коју чине ''КОМПРЕСОР ИНГ'' Д.О.О.,  ул. Милована Глишића бр.56, - носилац посла ,  и ''Bauwesen'' д.о.о. Лазаревац  ул. Карађорђева број 32/а -  члан групе у својству извођача, закључен је уговор  о извођењу радова на реконструкцији улице Бакал Милосава , заведен код Наручиоца  под бројем:  404-33-1275/2015-III-1 од 28.08.2015. године.

Извођач радова   ''КОМПРЕСОР ИНГ'' Д.О.О. Ваљево,  ул. Милована Глишића бр. 56, доставио је  допис дана 24.11.2015. године   којим захтева прихватање извођења   вишка и мањка  радова у складу са јединичним ценама датим у   Понуду број: 131/15. од 06.08.2015. године, заведену под бројем: 15698/2015. од 07.08.2015 кодн Наручиоца;

Надзорни орган и  Наручилац Градска управа Града Лознице дописом број: 2066/2015-III-1  дао је сагласност  на захтев  Извођача  за извођење вишка и мањка радова – тако да нова   уговорена  вредност радова  износи 55.941.308,63 динара без пдв-а.

Мањак радова износи 2.573.622,62 динара  без пдв-а, а вишак радова износи 4.474.971,40 динара  без пдв-а.

Разлика  између утврђеног  вишка и мањка  радова износи 1.901.348,78 динара без пдв-а.

На  основу свега изнетог, а у складу са чаном 115. Став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник'' Републике Србије бр.124-13,68/2015.)   одлучено је да се приступи закључењу  Анекса IV Уговора о  извођењу радова  број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. године.

ГРАДСКА УПРАВА

Службеник за јавне набавке                                                              Начелник Градске управе

Слађана Томићевић, дипл.економиста                                       Милојка Смиљанић, дипл. правник

_______________________________                                         _____________________________

Достављено:

- Управи за јавне набавке

- Државној ревизорској институцији

- Начелнику

- Архиву